**<团队开发第六组 第六次会议>**

**基本项目**

|  |  |
| --- | --- |
| 时间: | PM 3：00——3：45 |
| 日期: | 2018.04.21 |
| 参加者: | 黄骏力、王俊谕、郭梓明、朱俊廷、陈晓红、王惠琳 |
| 携带材料: | 书中教材以及之前设计的文档 |
| 会议用途 | 完善之前的原型设计概要设计并讨论详细设计文档的设计细节 |

**议事程序**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **时间** | **事项** | **介绍者** |
| 1. | PM 3：00 | 讨论上次项目出现的问题并总结整理 | 所有人 |
| 2 | PM 3: 30 | 修改上次原型设计 | 所有人 |
| 3. | PM 4: 00 | 讨论模块及相关接口 | 所有人 |
| 4 | PM 4: 30 | 讨论界面的详细文档设计细节 | 所有人 |
| 5. | PM 3：15 | 分配任务 | 组长 黄骏力 |

**待做**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **事项/讨论** | **何人** | **何时** |
| 1. | 修改完善原型设计及详细设计中系统设计概述 | 王俊谕 | 4.23前 |
| 2. | 完善软件设计文档接口定义部分及详细设计中程序提交清单 | 王惠琳 | 4.25前 |
| 3 | 完善软件设计文档模块定义部分并且画出模块简图 | 陈晓红 | 4.25前 |
| 4. | 完善软件设计文档检测部分及详设计中详细概述 | 郭梓明 | 4.25前 |
| 5 | 完善软件设计文档体系结构部分，并且汇总所有部分 | 黄骏力 | 4.25前 |
| 6 | 完善详细设计导言部分 | 朱俊廷 | 4.25前 |

**已做好的事情**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **事项** | **何人** | **何时** | **状态或者评价** |
| 1. | 明确任务分配以及确定软件系统原型，包括各个界面的功能及界面之间的联系。总结上次设计出现问题并且做出相应的改正。 | 所有人 | 会议进行中 | 完成 |