**<团队开发第六组 第十次会议>**

**基本项目**

|  |  |
| --- | --- |
| 时间: | PM 3：00——3：45 |
| 日期: | 2018.05.27 |
| 参加者: | 黄骏力、王俊谕、郭梓明、朱俊廷、陈晓红、王惠琳 |
| 携带材料: | 书中教材以及之前设计的文档 |
| 会议用途 | 重新研究需求和当前的设计上的不足 |

**议事程序**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **时间** | **事项** | **介绍者** |
| 1. | PM 3：00 | 针对上次课老师指出问题进行讨论 | 所有人 |
| 2 | PM 3: 30 | 确定当前项目进程 | 所有人 |
| 3. | PM 4: 00 | 分配任务 | 所有人 |

**待做**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **事项/讨论** | **何人** | **何时** |
| 1. | 继续完善软件 | 王俊谕，黄骏力 | 5.23前 |
| 2. | 撰写界面接收测试 | 王惠琳，郭梓明，郭梓明 | 4.25前 |

**已做好的事情**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **事项** | **何人** | **何时** | **状态或者评价** |
| 1. | 总结上次设计出现问题并且做出相应的改正，任务分配 | 所有人 | 会议进行中 | 完成 |